## Phần 1

| Nhận định | Đúng/Sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục Y là Story Points còn lại, không phải giờ làm việc |
| N2 | Đúng | Đường lý tưởng giảm 4 điểm/ngày, về 0 ở ngày 10. |
| N3 | Sai | Ngày 2–5 đều còn 36 điểm, tiến độ bị đứng. |
| N4 | Sai | Ngày 1 còn 38 điểm, cao hơn mức lý tưởng 36 điểm nên đang chậm tiến độ. |

## Phần 2

- N1 – Đọc sai trục: Scrum Master hướng dẫn cả đội đọc đúng trục X là ngày Sprint, trục Y là Story Points còn lại ngay đầu Sprint.

- N3 – Tiến độ đi ngang: Developers kiểm tra nguyên nhân công việc không giảm từ ngày 2 đến ngày 5; Scrum Master hỗ trợ gỡ trở ngại ngay trong Daily Scrum hằng ngày.

- N4 – Chậm tiến độ: Từ ngày 1, Developers và Product Owner cùng rà soát phạm vi, ưu tiên công việc và điều chỉnh kế hoạch mỗi ngày để hướng tới Sprint Goal.